**GÜÇLENDİRME BAŞVURU LİSTESİ
29.03.2024**

1. **Jumanah Otel (Natamam) Yazışması Yapıldı**
2. **Duygu Kabak (İskanlı) Yazılması Yapıldı**
3. **Mehmet Kutlu (Münir Harmanoğlu) (İskanlı) Yazışması Yapıldı**
4. **Mufide Akyol (İmar Aflı) Yazışması Yapıldı**
5. **Aliddin Uz (Alev Otel) (İmar Aflı) Yazışması Yapıldı**
6. **Zeynel Abidin Gültekin (C-D Blok) (Natamam)**
7. **Samiye Yapıcı (İskanlı)**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **Sinan Bozkurt**

**Gökmeydan 1169 ada 30parsel**

* 1. evrak eksiği var
	2. statik proje kontrol edildi
	3. inşaat yerinde kontrol edildi
	4. RUHSAT YAZILDI, evrak eksikleri var
	5. ONAY KODU ALDI
	6. zemin etüdü belediye onaylı
	7. Ruhsattta üni hocası imzası eksik (son eksiği bu) bilgi verildi 27.05.2024
	8. Geoteknik rapor yd ve müh. İmzası eksik.
	9. İskele kalıp projeleri eksik. Mehmet Ali Bozkurta bilgi verildi.28.05.2024
	10. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	11. zemin etüdü belediye onaylı
	12. mal sahibine edildi 17.04.2024
1. **Yıldıray Tutar**

**Gökmeydan 1181 ada 3 parsel**

* 1. RUHSAT YAZILDI, evrak eksikleri var
	2. ONAY KODU ALDI
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. bütün evraklarını tamamladı
	5. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	6. zemin etüdü belediye onaylı
	7. Arzu Güraslana teslim edildi 17.04.2024
1. **Rali Diker ( Melek Saklanmaz)**

**Gökmeydan 1144ada 1parsel**

* 1. dış cephe iskele
	2. ahşap kalıp iskele
	3. onay kodu aldı
	4. zemin etüdü belediye onaylı
	5. bütün evraklarını tamamladı
	6. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	7. zemin etüdü belediye onaylı
	8. Arzu Güraslana teslim edildi 17.04.2024
1. **Emrah Dolucan
Gökmeydan 1248 ada 7 parsel**
	1. onay kodu aldı
	2. zemin etüdü belediye onaylı
	3. statik düzelince inşaata bakılacak
	4. ONAY KODU VERİLDİ
	5. dağıtım yapıldı
	6. zemin etüdü belediye onaylı
	7. teslim edildi 29.04.2024 Jeofizik??
2. **Ömer Bitargil**

**Arpaçiftlik 1375 parsel**

* 1. harita müh çekilme teknik raporu geldi
	2. ONAY KODU VERİLDİ
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. dağıtım yapıldı
	5. zemin etüdü belediye onaylı
	6. teslim edildi 29.04.2024 Jeofizik??

1. **Nurettin Çelik**

**Gözcüler 1811 parsel**

* 1. statik kontrol edildi (üniversite onaylı)
	2. mimaride hata var düzelip gelecek
	3. Ruhsat onay kodu aldı (ama mimari düzelecek)
	4. zemin etüdü belediye onaylı
	5. bütün evraklarını tamamladı
	6. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	7. zemin etüdü belediye onaylı
	8. Sinan İslamoğluna teslim edildi 19.04.2024
1. **Lara Madlen Akgöl (Umut Sitesi)**

**Arpaçiftlik 539 parsel**

* 1. onay kodu aldı
	2. zemin etüdü belediye onaylı
	3. bütün evraklarını tamamladı
	4. zemin etüdü belediye onaylı
	5. ruhsat dağıtımı yapıldı. Jeofizik??
1. **NİHAT BATMAN (Akkent Sitesi) İskanlı**

**Gökmeydan 1365 ada 11 parsel**

* 1. çok fazla evrak eksikleri var
	2. proje kontrolü yapılmadı
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	5. geo müh sicilini kontrolet
	6. dağıtım yapıldı
	7. zemin etüdü belediye onaylı
	8. teslim edildi 26.04.2024
1. **Rasim Yıkar ve ort.**

**Gökmeydan 1187 a 171 parsel**

* 1. Evrak eksiği var
	2. m2 tablosu güncel gelecek
	3. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	4. zemin etüdü belediye onaylı
	5. bütün evraklarını tamamladı
	6. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	7. zemin etüdü belediye onaylı
	8. Mehmet erdem yavuza teslim edildi 17.04.2024
1. **Mehmet Tultak (Nergis Apt.) İskanlı
Gökmeydan 1137 ada 2 parsel**
	1. **Sinan tutara bilgi verildi**
	2. **Ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	5. Sinan Tutara teslim edildi 02.05.2024
2. **Aslanköy Sitesi (A-B-C-D-E-F-G Blok) (7 BLOK) İskanlı
Hatun Mıntıkası 2755 ada 1 parsel**
	1. **Tasarım Gözetmeni evrağı eksik**
	2. **ruhsat yazıldı. imza dolaşıyor**
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. evrakları tamamlandı
	5. ruhsat onay kodu aldı.
	6. ruhsat dağıtımı yapıldı.
3. **Vahide Durukan**

**Gökmeydan 1331ada 1parsel**

* 1. **Evlakların çoğu tamamlandı**
	2. **inşaat kontrol edilecek**
	3. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	4. geo sicilini kontrol et
	5. statik bakıldı taşıyıcı sistem nervürsüz olduğu için hepsi güçlendirilecek
	6. 18.04.2024te inşaata bakılacak
	7. inşaata bakıldı 18.04.2024
	8. statik projede düzeltme istendi 18.04.2024
	9. ruhsat dağıtımı yapıldı
1. **Ahmet Rifaioğlu**

**AKÇALI 1588 ada 3 parsel**

* 1. evrak kontrolü yapıldı eksikler var
	2. inşaat kontrole gidilecek
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. evrak eksiğini tamamlayacak
	5. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	6. Gizem yıldıran a teslim edildi 14.05.2024
1. **Mehmet Hadduroğlu (Yusuf Sağır)**

**Hatun 3989 parsel**

* 1. **eksikleri bildirildi**
	2. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. ruhsat dağıtımı yapıldı 30.04.2024
	5. mal sahibi teslim aldı
1. **Hüseyin Şanlı (Hüdamar)
micana 6163 parsel**
	1. **evrak eksiği var**
	2. **ruhsatı yazıldı**
	3. **onay kodu aldı**
	4. zemin etüdü belediye onaylı
	5. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	6. Hayat Yeşildağa teslim edildi 02.05.2024
2. **Ali Diker**

**Gökmeydan 1162ada 7parsel**

* 1. evrak eksiği var
	2. inşaat kontrole gidildi
	3. statik projesi ile geo rapor uyuşmuyor düzeltilmeli (üni onaylı)
	4. ruhsat YAZILDI. İmza dolaşıyor. eksikleri tamamlayacaklar
	5. zemin etüdü belediye onaylı
	6. onay kodu aldı
	7. Yd karot sıyırma röntgen sayfalarına imza atmayacağını söyledi
	8. ruhsat dağıtımı yapıldı.
1. **Nihat Tutar İskanlı
Gökmeydan 1164 ada 2 parsel**
	1. **Ruhsat yazıldı onay kodu aldı**

zemin etüdü belediye onaylı

* 1. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	2. Sinan Tutara teslim edildi 02.05.2024
1. **Özhan Pehlivan
Hacıahmetli 114 ada 2 parsel**
	1. **eksikleri bildirildi**
	2. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. sabih kontrol yaptı eksikler bildirildi 26.04.2024
	4. zemin etüdü belediye onaylı
	5. evrak eksiklerini tamamladı
	6. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	7. Sinan Tutara teslim edildi 02.05.2024
2. **Bülent Menke (Mimar ali eren duman)
Arpaçiftlik 1126 parsel**
	1. **eksikleri bildirildi**
	2. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. inşaat kontrol edildi 18.04.2024,
	4. statik düzeltmeler yapacak vatandaşa bilgi verildi
	5. zemin etüdü belediye onaylı
	6. evrak eksiklerini tamamladı
	7. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	8. Ali eren duman teslim edildi 15.05.2024
3. **Ali Hocaoğlu (Metin Cb Apt.) (Murat Alkaya)
 Frenkçiftliği 2641 ada 2 parsel**
	1. ruhsat onay kodu aldı (imza dolaşıyor)
	2. zemin etüdü belediye onaylı
	3. evrak eksiklerini tamamladı
	4. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	5. Hüseyin yüksekbaş duman teslim edildi 15.05.2024
4. **Rukiye Damar (KUZU APT.)**

**Micana 6235 parsel**

* 1. İnşaat kontrole gidilecek
	2. statik proje kontrol edildi
	3. mimari proje düzeltmede
	4. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	5. zemin etüdü belediyeden onay almadı (kontrol sondajı taah gelmemiş)
	6. evrak eksiklerini tamamladı
	7. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	8. Mal sahibine dağıtımı yapıldı
1. **Nadir Yeşilmen
Konarlı Mah. 120 ada 2 paresl**
	1. **eksiklerini tamamlayacak**
	2. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. evrak eksiklerini tamamladı
	5. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	6. Nadir Bel personele teslim edildi 15.05.2024
2. **Mehmet İşçioğlu
Gökmeydan 1169 ad a24 parsel**
	1. **mimari çoğaltma eksik**
	2. **vatandaşa bilgi verildi**
	3. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	4. zemin etüdü belediye onaylı
	5. YD hasar tespit raporu gelmemiş
	6. mimari proje çoğaltma gelmemiş
	7. karot sıyırma röntgen yd görüldü kaşesi yok
	8. ali gülere bilgi verildi 14.05.2024
	9. evrak eksiklerini tamamladı
	10. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	11. Yasemin hanım mimara teslim edildi 27.05.2024
3. **Zeynettin Kartal (Lara Otel)**

**Alakop 1354 parsel**

* 1. perf analizi değişecek
	2. geo yok
	3. evrak eksiği var
	4. inşaat kontrole gidilecek
	5. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	6. zemin etüdü belediye onaylı
	7. statik kontrol yaptı sabih.
	8. eksikleri tamamlayacak 26.04.2024
	9. inşaat kontrole Sabih bey bakacak
	10. üniversite hocası imzası ve tas göz imzası eksik
	11. hasar tespit teknik raporu eksik
	12. Mimariler düzeltmeye gönderildi. 28/05/2024
	13. evrak eksiklerini tamamladı
	14. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	15. Zeynettin beye teslim edildi 29.05.2024
1. **ALİ ÇOKLUK (AKKENT Sitesi)**

**Gökmeydan 1365A 4 parsel**

* 1. Evrak kontrolü yapıldı
	2. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. inş kontrole gidildi……
	5. mimari projede düzeltme korozyon teknik rap gelmemiş perf sonuçlar imzasız
	6. performans analizi sonuçlar sayfası yd ve inş müh imzası eksik
	7. evrak eksiklerini tamamladı
	8. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	9. Hüseyin Gültekine teslim edildi 30.05.2024
1. **Bilal Altun (Uğur Yazar)**

**Çetillik 924 ada 10 parsel**

* 1. inşaat kontrole gidildi
	2. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. mimari düzeltme istedi sesim imzalamadı 27.05.2024
	5. evrak eksiklerini tamamladı
	6. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	7. Mehmet Totaz’a teslim edildi 30.05.2024
1. **Ariad Binası (Adnan Ağır)**

**Çetellik 898 ada 3 parsel**

* 1. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	2. zemin etüdü belediye onaylı
	3. eksikleri sabih bildirdi 26.04.2024
	4. zemin etüdü belediye onaylı jeofizik??
	5. eksikler adnan beye iletildi. whatsaptan yollandı.
	6. jeo, statik analiz raporları, ve projeleri adnan bey teslim aldı 14.05.2024
	7. jeo henüz onaylanmamış
	8. geo henüz düzeltilmemiş
	9. eksikler adnan beye iletildi 27.05.2024
	10. zemin etüdü ek nüshalarda düzeltilmemiş, görüşmeye gelecekler 28.05.2024
	11. evrak eksiklerini tamamladı
	12. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	13. Adnan Ağıra teslim edildi 30.05.2024
1. **Özcan Ay İskanlı**

**Alakop 916ada 22parsel**

* 1. **Evrakların çoğu tamamalanmış**
	2. **inşaat fotoğraflarında çatı var**
	3. **inşaat kontrole gidilecek**
	4. **Ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	5. sesim mimaride düzeltme istedi
	6. statikte sabih hataları not aldı
	7. düzeltmeler yapılıp inşaat konrole gidilecek
	8. zemin etüdü belediye onaylı
	9. inşaata Sabih gitti
	10. statik düzeltme yapacak geri kalan evraklar kontrol edildi uygun 15.05.2024
	11. evrak eksiklerini tamamladı
	12. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	13. Mal Sahibine teslim edildi 30.05.2024
1. **Mehmet Korkmaz(Gali Turaç) ????????
Nardüzü 435 ada 7 parsel**
	1. **eksikleri bildirildi**
	2. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. evrak eksiklerini tamamladı, statik proje gelmedi, mimari gelmedi
	5. gizem hanım ve gözde hanıma bilgi verildi. 28.05.2024
	6. tek modlu analiz teknik raporu gelecek
	7. ruhsat evrağı gelecek 03.06.2024
	8. evrak eksiklerini tamamladı
	9. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	10. Gizem hanıma teslim edildi 30.05.2024
2. **Adem Dolucan
Konacık 1616 ada 25 parsel**
	1. **eksikleri ildirildi**
	2. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. performan analizi raporu yd imzaları eksik ümit erdem teslim aldı
	4. zemin etüdü belediye onaylı
	5. statik projede düzeltme yapacak hatalar vaer 09.05.2024
	6. eksikler gelmedi hala Ümit erdeme bilgi verildi 27.05.2024
	7. mimar statik aynı değil düzeltme yapılmalı
	8. ümit erdeme bilgi verildi 30.05.2024
	9. evrak eksiklerini tamamladı
	10. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	11. Ümit Erdeme teslim edildi 30.05.2024
3. **Mustafa Gürbüz (Fevzi Duymaz)**

**Gökmeydan 1143 ada 12 parsel**

* 1. inşaat kontrole gidildi
	2. tas göz evrağı geldi ama fotokopi
	3. eksikler Gözde hanıma bildirildi
	4. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	5. zemin etüdü belediye onaylı
	6. eksikleri gizem ve gözdeye iletildi 14.05.2024
	7. hasar tespit raporu
	8. evrak eksiklerini tamamladı
	9. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	10. Mal sahibine teslim edildi 12.06.2024
1. **SUAT KARAGÖZ İskanlı**   **Gökmeydan 1246 ada 15 parsel**
	1. RUHSAT YAZILDI
	2. AMA TAS GÖZ EVRAĞI EKSİK (tek moda dönecekmiş)
	3. zemin etüdü belediye onaylı
	4. evrak eksiklerini gözde hanıma ilettim 14.05.2024
	5. tas göz ruhsata imza atacak
	6. geo rapor sonuçlar sıvılaşma analizi sonucu net olarak yazılacak
	7. karot yd imzasıo
	8. teknik rapor
	9. yd hasar tespit raporu yok
	10. elektrik tesisatı raporu yok 03.06.2024
	11. evrak eksiklerini tamamladı
	12. ruhsat dağıtımı yapıldı.
	13. Mal sahibine teslim edildi 12.06.2024
2. **Süleyman Dural (imar aflı)
Höyük 163 ada 88 parsel**
	1. **jeo rapor onaylandı**
	2. **imar affı işlenmemiş**
	3. **statik projeden dolayı düzeltmeye gitti**
	4. **4 katlı statik proje üni onaylı olmalı**
	5. **evrak eksiklerini tamamlamamış mal sahibine bilgi verildi. 27.05.2024**
	6. **inşaata gidildi. 28/05/2024**
3. **Adnan Ağır**

**Kabev 654 parsel**

* 1. ruhsat yazıldı onay kodu aldı
	2. zemin etüdü belediye onaylı
	3. eksikleri sabih bildirdi 26.04.2024
	4. eksikler ümit beye tekrar bildirildi 30.05.2024
1. **Mehmet Karadeniz (Simay Bilir) İskanlı**

**1179 ada 8 parsel**

* 1. **Ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	2. zemin etüdü belediye onaylı
	3. Siciller, üniversite yazısı, statik teknik rapor ve hasar tespit raporu gelecek. Simay Bilir’e bilgi verildi. 28/05/2024
1. **Cemil Ekenel**

**Gözcüler 3176 parsel**

* 1. **çok eksiği var**
	2. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. zemin etüdü belediyeden onay almadı dosya gelmemiş hiç
	4. Sabih eksikleri (Görkem Şengül)e iletti 27.05.2024
	5. Zemin etüdü hiç kontrole gelmedi 28.05.2024
1. **Ahmet Ergün**

**Konarlı 1786 parsel**

* 1. **eksikleri bildirildi**
	2. **ruhsat yazıldı onay kodu aldı**
	3. zemin etüdü belediyeden onay almadı (kontrole hiç gelmemiş)
	4. ruhsat iptali olacak
	5. ruhsat iptal yazışması yapıldı
1. Toivo Johannes neuvonen (Bünyamin Alper uyan)
	1. inşaata henüz gidilmedi.
	2. evrak eksiği var
	3. statik projeleri düzelecek 14.06.2024
2. **~~Edip Zelluh Özmiroğulları (Laguna Sitesi) (İmar Aflı) İADE~~**

**~~Arpaçiftlik 117ada 3 parsel~~**

* 1. ~~Statik proje onaylanmadı eksikler ve hatalar var~~
	2. ~~müze zemin etüd ile ilgili yazı yazıldı cevap gelmedi~~
	3. ~~inşaat kontrol edildi~~
1. **~~EMİNE YAVUZ (Akkent Sitesi) İADE~~**

**~~Gökmeydan 1365 ada 15 parsel~~**

* 1. ~~çok fazla evrak eksikleri var~~
	2. ~~proje kontrolü yapılmadI~~
	3. ~~iade aldı projelerini~~
	4. daha sonra süre uzatımı olunca yeniden başvuru yaptı
1. **~~Aki Akın(Aşiyan Sitesi) İADE~~**

**~~Arpaçiftlik 1124parsel~~**

* 1. ~~Hiçbir evrağı gelmemiş~~
	2. ~~proje kontrolü yapılmadı~~

**10.07.2024 tarihi sonrası**

1. **Ziya Açıkgöz**

**1320 ada 2 parsel**

1. **evrak kontrolü yapıldı eksikler var**
2. **projelerde yd imzası yok mimar yok**
3. **hatalı havuza atılan başvuru için 2 taraflı dilekçe verecek**
4. **havuza atma harcını ödeyecek**
5. **ilgili kişiye bilgi verildi 10.07.2024**